## Slide 1: SISTEMA WEB DE GESTION
Huamani Querol, Hector
Yachi Huaman, Richard

## Slide 2: Sistema a desarrollar
El software será multiplataforma y fácil de utilizar
El modelo de la arquitectura que se usará en el proyecto será Cliente Servidor.
Se desarrollara módulos

## Slide 3: Metas de negocio del sistema
Cuantificación inmediata de los costes producidos por la asistencia
Presentación y prescripción adecuada de las instrucciones e informes asistenciales a los pacientes
Disminución de los errores en el manejo de la información asistencial.
Mejorar la calidad de atención a los pacientes
Identificación correcta de los pacientes atendidos.

## Slide 4
Qué condiciones afectan el desarrollo?
Qué permitirá hacer el sistema
Qué oportunidades deben aprovecharse?
Qué problemas amenazan al desarrollo
Para quién se desarrolla?

## Slide 5: Hitos
Culminación de Análisis y requerimientos del Sistema
Culminación y diseño del Sistema
Despliegue del sistema en la clínica
Aprobación del Manual de Usuario, del Manual de Instalación
Firma del Acta de Pase a Producción y Conformidad General

## Slide 6
Diseño de base de datos
Diseño de Interface
Administrar usuarios
Administrar acceso al sistema
Administrar acceso al sistema
Administrar cantidad máxima de pacientes por día
Administrar cantidad máxima de pacientes por día
Registro de datos de paciente
Generar reporte de paciente
Ingresar datos para identificarse
como usuario nuevo o ya registrado
Product backlog
Sprint 1 (t= semanas)
Diseño de base de datos
Diseño de Interface
Sprint backlog
Working code
Time Boxed

## Slide 7: Tiempo estimado y presupuesto
El tiempo estimado seran 14 semanas
Jefe de Proyecto | S/.8,000
Analista de sistemas | S/.6,000
Programador PHP | S/.6,000
Factor de contingencia 10% | S/ 2,000.00
Costo estimado del proyecto | S/ 22,000.00